        UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr

zawarta w dniu ............................... w Szczecinie

Gminą Miasto Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP: 851-030-94-10, REGON: 811684232 – Szkołą Podstawową Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego ul. Tadeusza Zawadzkiego 75 , 71-246 Szczecin którą reprezentuje Kalila Olczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 45 na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Szczecin nr WO.-I.1.405.2023.KF z dnia 23 lipca 2023r.
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w imieniu, której działa:

................................................................................................ - ............................................
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”

Niniejsza umowa została zawarta z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)
z uwagi na treść art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy oraz zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 13 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 657/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin (ze zm.)

I. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, jako przedmiot umowy, realizację robót budowlanych pn. „. „Przebudowa zewnętrznych schodów do zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi”. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty.
2. Zakres rzeczowy prac stanowiących przedmiot umowy określają:
  1. Oferta Wykonawcy z dnia ……. r., której kopia stanowi załącznik nr 1 do umowy;
  2. Zaproszenie do złożenia oferty z dnia ……….. r., którego kopia stanowi załącznik
     nr 2 do umowy.
Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o „robotach budowlanych” należy przez to rozumieć całość prac i obowiązków Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie.

§ 2
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami dotyczącym wykonania przedmiotu umowy, a także ze stanem obiektu, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w całości z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, a także przy pomocy sprzętu będącego w jego dyspozycji, spełniających wymagania jakościowe i techniczne niezbędne dla realizacji prac objętych umową.

§ 3
Funkcję Inspektora nadzoru w branży budowlanej pełnić będzie:
 ……………………..– Inspektor nadzoru inwestorskiego; branża budowlana.
Inspektor nadzoru działa w granicach uprawnień nadanych mu ustawą oraz w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego. O ile z przepisów ustawy nie wynika inaczej, inspektor nadzoru nie jest uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego, a w szczególności nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian umowy, w tym dotyczących wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych.

§ 4
Przedstawicielem Wykonawcy podczas realizacji prac objętych umową będzie ____________________________.

§ 5
1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Zamawiającego należy dokonanie odbioru końcowego wykonanych prac.
2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:
1. rozpoczęcie prac niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy,
2. przeprowadzenie niezbędnych prac przygotowawczych,
3. zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac na terenie jednostki oświatowej w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
   i młodzieży,
4. zapewnienie ochrony mienia jednostki oświatowej na terenie prowadzonych prac oraz ich oddziaływania, w szczególności pod względem przeciwpożarowym,
5. uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i naprawa istniejących nawierzchni zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań związanych z realizacją przedmiotu umowy.
Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 6
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy jeżeli:
1. Wykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem prac dłużej niż 3 dni od dnia przekazania terenu prowadzenia prac;
2. przerwa w wykonywaniu prac trwa dłużej niż 3 dni,
3. przedmiot umowy nie został wykonany w terminie określonym w § 7 ust. 1
przy czym Zamawiający może skorzystać z umownego prawa odstąpienia od umowy w umowy przez cały okres obowiązywania umowy. Odstąpienie powinno nastąpić w formie pisemnej.
1. Postanowienie ust.1 nie narusza prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Zarówno w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z umownego, jak i z ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy, wg swego wyboru, w całości, jak i w części.
2. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają w szczególności następujące obowiązki:
1. w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanych prac według stanu na dzień odstąpienia;
2. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace i wykona niezbędne prace zabezpieczające
   w zakresie obustronnie uzgodnionym;
3. Wykonawca zgłosi do odbioru prace przerwane i wykonane do dnia odstąpienia;
4. Wykonawca na swój koszt, w terminie 5 dni od dnia odstąpienia, usunie z terenu wykonywania prac urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§ 7
Termin wykonania przedmiotu umowy to 15.12.2024r.

§ 8
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w formie ryczałtu na kwotę brutto …………………………. zł łącznie z podatkiem VAT (słownie złotych: ……………………………………………. 00/100), łącznie z podatkiem VAT, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego
   w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie prace, których rozmiarów i kosztów nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu umożliwienia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 9
1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczki.
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie nr konta bankowego, nr NIP oraz REGON.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią. Każda faktura oraz inne dokumenty/pisma stwierdzające wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, musi (szą) zawierać wzmiankę o tym, że Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 10
1. Zamawiający przewiduje płatność końcową po wykonaniu w całości przedmiotu umowy.
2. Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę.
3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego stwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.
4. Termin płatności faktury końcowej wynosi do 14 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
5. Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zw. dalej „wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony będzie inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Fakturę należy doręczyć na adres Zamawiającego.

§ 11
1. Zamawiający w możliwie najkrótszym terminie, ale nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia określonego w § 7 ust. 3, rozpocznie czynności odbiorowe zawiadamiając o tym Wykonawcę.
2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół odbioru końcowego, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiającego o usunięciu wad.
4. Za datę odbioru końcowego przyjmuje się datę zakończenia czynności odbioru końcowego.
5. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru Zamawiającemu przysługuje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporządzenia jednostronnego protokołu.
6. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego albo w wezwaniach do usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający, zachowując prawo do kary umownej, zastrzega sobie możliwość zlecenia innemu podmiotowi wykonania zastępczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności występowania o upoważnienie sądu..

§ 12
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, na poniżej określonych warunkach:
1. okres udzielonej gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, a w przypadku gdy przedmiot umowy zawierał wady ujawnione w protokole odbioru końcowego, początek okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia usunięcia wad.
2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach
   i urządzeniach, w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku
   z wystąpieniem wady.
3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie
   od uprawnień wynikających z gwarancji.
4. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt własny.
5. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub jest szkodą o dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca wystąpienia wady w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.
6. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy w formie dokumentowej, a następnie w formie pisemnej potwierdza wystąpienie wady. Termin, o którym mowa w pkt 4, liczony jest o dnia przekazania powiadomienia w formie dokumentowej.
7. W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu.
8. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
9. W wypadku gdy ze względów technologicznych usunięcie wady będzie wymagało terminu dłuższego niż wskazany w pkt 4, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wady.
10. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokona wymiany rzeczy/materiału/urządzenia wadliwego na rzecz/materiał/urządzenie wolne od wad albo dokona naprawy rzeczy/materiału/urządzenia, termin gwarancji, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w zakresie wadliwej rzeczy/materiału/urządzenia, biegnie na nowo od chwili dostarczenia i zamontowania rzeczy/materiału/urządzenia wolnego od wad lub zwrócenia i zamontowania naprawionej rzeczy/materiału/urządzenia.
11. Pkt 10 powyżej stosuje się odpowiednio, jeżeli wada będzie dotyczyła wykonania poszczególnych prac przez Wykonawcę.
1. Sprawy związane z realizowaniem uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji może prowadzić także dyrektor jednostki oświatowej, na obszarze której realizowany jest przedmiot umowy.
2. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu rękojmi,
   w przypadku, gdy nie zbada robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi niezwłocznie Wykonawcy o wadzie, a w przypadku gdyby wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomi Wykonawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu (wyłączenie stosowania art. 563 kc w zw. z art. 638 kc w zw. z art. 656 kc).
3. O ile umowa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego oraz obowiązków Wykonawcy związanych z gwarancją i rękojmią wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 13
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1. za przekroczenie terminu określonego w § 7 w wysokości 0,3 % kwoty wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki lecz nie więcej niż za 30 dni,
2. za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi za wady lub gwarancji, za każdą wadę lub usterkę, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 lecz nie więcej niż za 8 % tego wynagrodzenia,
3. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 8 ust. 1.
Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:
1. za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,
2. za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.
1. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne, poza przypadkiem wskazanym w ust. 2, z dniem zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do naliczenia kary umownej.
2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający na podstawie niniejszej umowy, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.
§ 14
1. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji przedmiotowej umowy odbywać się będzie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.
2. Zamawiający, realizując nałożony na administratora obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych – zgodnie z art. 13 i 14 RODO – informuje, że:
1. administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Tadeusza Zawadzkiego 75, 71-246 Szczecin
2. kontakt do inspektora ochrony danych: telefon: 918522093 e-mail: iod@spnt.pl
Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących realizacji niniejszej umowy
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w celu:
  1. zawarcia i wykonania niniejszej umowy
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym
  3. kontroli prawidłowości realizacji postanowień niniejszej umowy
  4. ochrony praw Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z niniejszej umowy
  5. przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty
  6. przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania
odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie niniejsza umowa lub dokumentacja związania z realizacją umowy w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności w oparciu o art. 2 i nast. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
  2. podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Zamawiającego
  3. inni administratorzy danych, działający na mocy umów zawartych z Zamawiającym lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym:
- podmioty świadczące pomoc prawną
- podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie
- podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze)
1. dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony praw z tytułu realizacji umowy oraz przez okres archiwizacji zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
2. osobie fizycznej, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania - na zasadach określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa
3. osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO
4. obowiązek podania danych osobowych Zamawiającemu jest warunkiem zawarcia umowy, a także jest niezbędny do realizacji i kontroli należytego wykonania umowy; konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia i realizacji umowy
5. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
6. źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą jest Wykonawca, ogólnie dostępne bazy danych; dane niepozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, obejmują w szczególności następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, stosowne uprawnienia do wykonywania określonych czynności, dane wynikające z umów o pracę oraz z innej dokumentacji związanej z kontrolą realizacji przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (jeżeli dotyczy)
7. pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO.
1. Wykonawca zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu danych osobowych (w rozumieniu RODO) osób trzecich, każdorazowo przedstawić oświadczenie o spełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane lub oświadczenie, że zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, należy przedstawiać Zamawiającemu każdorazowo przy przekazywaniu m.in. danych osoby uprawnionej do kontaktu ze strony Wykonawcy. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 4 poniżej.
2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie osoby fizyczne, których dane osobowe będą przekazywane Zamawiającemu:
  1. o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu (wskazując wyraźnie, że dane osobowe będą Zamawiającemu przekazane przez Wykonawcę)
  2. o tym, że dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego
  3. o treści klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2.

§ 15
1. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając wniosek do drugiej strony, zawierający w szczegól­ności opis zmiany i jej uzasadnienie.
3. Strony wskazują następujące osoby do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Umowy:
  1. ze strony Zamawiającego
a)Barbara Idziak,- główna księgowa w SP 45 tel. 91/43 27 317
e-mail sp45@miasto. szczecin.pl
b)Małgorzata Linowiecka - kierownik gospodarczy w SP 45 tel. 91/43 27 317
e-mail sp45@miasto.szczecin.pl
  1. ze strony Wykonawcy:
c)
Zmiana osób, o których mowa powyżej, powinna być dokonana w formie dokumentowej
i nie będzie traktowana jako zmiana Umowy.
Strony zastrzegają następujące dane dla doręczeń:
        1. Zamawiający: SP 45 , ul. Tadeusza Zawadzkiego 75 , 71-246 Szczecin , sekretariat SP 45 e-mail sp45@miasto.szczecin.pl tel. 91/43 27 317
        2. Wykonawca:
1. W przypadku zmiany danych, w tym zmiany adresu do doręczeń lub adresu siedziby Wykonawcy jest on zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o nowych danych Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, że korespondencja przekazana przez Zamawiającego zgodnie z ostatnio podanymi danymi uważana jest za doręczoną prawidłowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrócona nadawcy.
2. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy u Zamawiającego oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o „jednostce oświatowej” lub „obiekcie”, należy przez to rozumieć Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie.
5. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ww. ustawie.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

    Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty
...............................................
( pieczęć wykonawcy)
## FORMULARZ OFERTY
Ja(My), niżej podpisany(ni)

.................................................................................................................................................…...
działając w imieniu i na rzecz:

.................................................................................................................................................…….
(pełna nazwa wykonawcy)
.................................................................................................................................................……..
(adres siedziby wykonawcy)

REGON ...................................................................................................................................……..

Nr NIP………………………………………………………………………………………………..

Nr KRS lub Nr ewidencji działalności gospodarczej…………………………………………..……
nr konta bankowego…………………………………………………………………………………..

nr telefonu……………………………………………………………………………………..……….

nr faxu…………………………………………………………………………………………….……

adres poczty elektronicznej.………………………………………………………………………...…
 Dotyczy: Rozbiórki i przebudowy zewnętrznych schodów wejściowych do zaplecza kuchennego( dostawy) w Szkole Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego ul. Tadeusza Zawadzkiego 75 w Szczecinie .Przebudowa obejmuje poszerzenie podestu zwiększające bezpieczeństwo podczas otwierania drzwi z budynkiem. Schody zaprojektowane jako ażurowe.

1.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zaproszeniu do złożenia oferty i we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty za cenę umowną brutto:

..............................................................................................................................................
w tym podatek VAT według obowiązującej stawki.

2. Oświadczam (my), że jesteśmy związani niniejsza ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję (jemy):
1. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.
2. posiada uprawnienia do wykonywania działalności z zakresu przedmiotu zlecenia ,
3. posiada wiedzę i doświadczenie,
4. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia
5. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia
6. jest/ nie jest/ podatnikiem VAT ( właściwe podkreślić)

4. Oświadczam(my), że w wykonaniu przedmiotu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

Imię i nazwisko	Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie	Zakres wykonywanych czynności	Podstawa do dysponowania daną osobą

5. Oświadczam(my), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia ( wymienione w punkcie 4 niniejszej oferty), posiadają wymagane uprawnienia i są czynnymi członkami właściwej izby zawodowej

 ……………….., dn.........................
        …………………………………………...
        (podpis(y) osób uprawnionych
        do reprezentacji Zleceniobiorcy

............................................………………...
        ( pieczęć wykonawcy)

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z RODO1)

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:

......................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

..............................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

REGON.........................................................................…

 Nr NIP ..........................................................................

Nr konta bankowego: ...............................................................................................................................................

nr telefonu ........................................................................

nr faxu ...........................................................................

e-mail .............................................................................................

oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się i realizacji zamówienia publicznego na środki czystości.

..............................., dn. ...............................	.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie